项目建设及运营要求

### 一、总体建设标准

本项目需搭建全校有线无线一体化融合网络，采用主流WiFi6+千兆以太网技术架构，实现万兆主干，有线无线千兆到桌面、无线全屋满格覆盖，网络系统具备高稳定性、高安全性、高扩展性，完全满足学院教学实训、智慧校园建设、师生日常上网、办公运维等全场景使用需求，符合国家校园网络安全、通信工程建设相关标准及规范。

项目建设包含核心机房升级、楼宇综合布线、全网交换机部署、无线AP全覆盖、网络安全防护系统、统一运维管理平台、认证计费系统等全套软硬件设施，所有设备、线路、系统均由中标方全额投资采购、安装部署。

### 二、全覆盖建设范围及具体要求

1. 学生宿舍区：每间宿舍实现有线网口全覆盖、无线WiFi无死角覆盖，支持多人同时高速上网，满足学生学习、娱乐、网课等需求，可实现精准端口管控、上网权限管理;

2. 教学实训区：所有多媒体教室、机房实现千兆有线网络、高速无线网络全覆盖，保障线上教学、实训操作、多媒体授课、智慧教学设备稳定联网，低延迟、无卡顿;

3. 办公及公共区域：行政办公室、会议室、图书馆、报告厅、走廊、操场、校园公共休闲区实现无线网络全覆盖，满足办公、会议、师生公共上网需求;

4. 网络系统要求：搭建统一一体化管理平台，实现有线、无线网络统一管控、用户统一认证、流量统一监控、故障统一排查，具备上网行为管理、流量限速、异常流量拦截、信息安全可溯源，网络安全防护等功能，适配校园网络安全管理要求。

### 三、运营商合作运营规则

1. 中标方为学校唯一官方合作运营服务商，独家负责校园网络资源对接三大通讯运营商，严禁非合作运营商私自入驻校园开展网络业务;

2. 中标方需主动对接中国移动、中国联通、中国电信三家运营商，统一制定校园入驻标准、资源使用费、服务规范，保障三家运营商公平、合规入驻，不得垄断、排他合作;

3. 所有运营商校园网络入驻、端口使用、资源占用、校园业务开展等费用，由中标方统一收取、统一核算、统一管理，严禁运营商直接向师生违规收费、私自布线、私自搭建网络;

4. 中标方需规范运营商校园服务标准，约束运营商资费体系，学生上网资费需低于市场通用资费，实行明码标价，杜绝乱收费、捆绑消费等损害师生权益的行为，资费标准需提前报备学校审核备案;

5. 合作期内，中标方负责协调解决运营商服务纠纷、网络故障、资费争议等问题，保障校园网络服务秩序稳定;

6. 中标方在与学校签订协议前需提供不低于2家运营商合作的授权证明。

### 四、建设工期要求

1. 合同签订后10个工作日内，中标方完成全校现场勘测、细化施工方案，报学校审核通过后启动施工;

2. 整体项目需在50个日历天内完成全部建设、调试、优化工作，达到竣工验收标准;

3. 施工期间需避开教学、实训高峰期，做好校园防护、降噪、安全管控，不得影响学校正常教学秩序，施工垃圾及时清理，保持校园环境整洁。

## 第三章 其他说明

1. 本项目为零预算投资运营项目，投标人需充分踏勘现场，自主评估投资风险、运营收益，投标报价及方案一经提交，不予更改;

2. 招标过程中，学校有权根据实际需求对招标文件内容进行微调，微调内容将统一告知所有投标人;

3. 中标后双方签订正式合作协议，本招标文件、投标文件均作为合同附件，具备同等法律效力;

4. 合作过程中未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成可向项目所在地人民法院提起诉讼。